## Slide 1
(학)정보통신공학
2021541002 권순민
2021541006 김원표
졸업프로젝트
내일의 반찬

## Slide 2
01. 일정 확인

## Slide 3
일정
주차 | 내용 | 비고
1주차 | 프로젝트 진행을 위한 팀 회의 (프로젝트 계획서 작성) | 프로젝트 계획서
2주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
3주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
4주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
5주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) , WEB DESIGN | 
6주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) , WEB DESIGN | 
7주차 | 웹 개발 (Django 프레임워크) , CSS(부트스트랩) | 
8주차 | 데이터 시각화 및 웹 개발 (Django 프레임워크) | 
9주차 | 전처리한 데이터 DB에 적재 (MongoDB) | 
10주차 | 웹 서버 구축 (AWS) | 
11주차 | WSGI 서버 구축 (gunicorn) | 
12주차 | 디버깅 작업 | 
13주차 | 프로젝트 마무리를 위한 팀 회의 (프로젝트 결과 보고서) | 프로젝트 결과 보고서
14주차 | 프로젝트 최종 점검 및 보고 | 프로젝트 결과 보고서

## Slide 4
02. 개발 내용

## Slide 5
개발 과제
이번주 과제
데이터 시각화 중 문제 해결
AWS 웹서버 구축 및 접속 구현

## Slide 6
데이터 시각화

## Slide 7
데이터 시각화

## Slide 8
웹 서버

## Slide 9
웹 서버

## Slide 10
개발 과제
다음주 과제
웹 서버 gunicorn 과 Nginx 연동
데이터 시각화 자료 웹 구현

## Slide 11
Thank You!