## Slide 1
(학)정보통신공학
2021541002 권순민
2021541006 김원표
졸업프로젝트
내일의 반찬

## Slide 2
01. 일정 확인

## Slide 3
일정
주차 | 내용 | 비고
1주차 | 프로젝트 진행을 위한 팀 회의 (프로젝트 계획서 작성) | 프로젝트 계획서
2주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
3주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
4주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) | 
5주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) , WEB DESIGN | 
6주차 | 데이터 시각화에 필요한 데이터 수집 및 전처리 작업 수행 (API, 크롤링 -> JSON 형식) , WEB DESIGN | 
7주차 | 전처리한 데이터 DB에 적재 (MongoDB) | 
8주차 | 데이터 시각화 및 웹 개발 (Django 프레임워크) | 
9주차 | 데이터 시각화 및 웹 개발 (Django 프레임워크) | 
10주차 | WSGI 서버 구축 (gunicorn) | 
11주차 | 웹 서버 구축 (AWS) | 
12주차 | 디버깅 작업 | 
13주차 | 프로젝트 마무리를 위한 팀 회의 (프로젝트 결과 보고서) | 프로젝트 결과 보고서
14주차 | 프로젝트 최종 점검 및 보고 | 프로젝트 결과 보고서

## Slide 4
02. 개발 내용

## Slide 5
데이터 전처리
# 해야 할 과제
  1. 자치구 코드로 자치구 구분
  자치구 이름 별 품목가격
  2. 시장유형 코드로 시장유형 구분
  대형마트, 전통시장
  3.시장/마트 이름, 품목이름, 판매규격, 가격
  점검일 ASC

## Slide 6
데이터 전처리
# 솔루션
  MongoDB Aggregation Framework 란?
  -> RDBMS의 집계함수와 비슷한 개념…
  왜 쓰세요?
  -> 기존의 find로는 원하는 데이터로 가공하는데 어려움…
  -> 빅데이터를 다루려면 새로운 데이터 가공 방식이 필요…
  -> documents를 grouping, filtering 등 다양한 연산을 적용할 수 있음...

## Slide 7
데이터 전처리
# Aggregation Framework Pipeline이 뭐에요?
  한 단계(Stage)씩 필터링 해서 데이터를 가공하는 방식
  -> Unix의 pipe와 같은 방식으로 데이터를 처리하는 방식…
  어떻게 써요?
  -> MongoDB Compass 사용하면
  구문 편집이 쉽습니다!

## Slide 8
데이터 전처리
# Aggregation Framework Pipeline 사용 예시

## Slide 9
WEB 디자인

## Slide 10
WEB 디자인

## Slide 11
WEB 디자인
이번주 과제
기존 생각해둔 UI를 HTML을 사용하여 틀 제작
해야 할 과제
부트스트랩 적용
HTML/CSS (UI) -> DJANGO

## Slide 12
Thank You!